Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЗЮКОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2025                                                                                             			        № 20

Об утверждении Плана  противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Узюково на 2025 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» п. 5 ст. 43 Устава муниципального Ставропольский района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43 и в целях предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка администрация сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План противопаводковых мероприятий на территории сельского поселения Узюково на 2025 год (приложение №2).

2 . Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Узюково» и на официальном сайте сельского поселения Узюково http://www.uzukovo.stavrsp.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Узюково                                                       		            С.Д.Бугаец

# Приложение

# к постановлению Администрации

# сельского поселения Узюково

# муниципального района Ставропольский

# Самарской области

# от  06.03.2025   № 20

План противопаводковых мероприятий

на территории сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области в 2025 году

| № | Наименование мероприятия | Населенный пункт |  |  | Исполнение (квартал) | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования территории с.п. Узюково на предмет незаконного строительства земляных дамб на территории сельского поселения Узюково | с.п. Узюково |  |  | 10.03.2025 | Представитель администрации с.п. Узюково |  |
| 2 | Создание механизированных оперативных групп, в состав которых ввести: трактора, автобусы, погрузчики, лодки с моторами на прицепе, большегрузные тележки для перевозки скота и домашних животных на территории сельского поселения Узюково | с.п. Узюково |  |  | В случае паводковой ситуации | Бугаец С.Д. Паримбекова А.Н. |  |
| 3 | Организовать дежурство на них должностных лиц в период прохождения паводка на территории сельского поселения Узюково | с.п. Узюково |  |  | В случае паводковой ситуации | Бугаец С.Д. Паримбекова А.Н. |  |
| 4 | Определить источники финансирования мероприятий по защите населения и территорий от паводковых явлений, резерв финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком на территории сельского поселения Узюково | с.п. Узюково |  |  | 10.03.2025 | Бугаец С.Д. Паримбекова А.Н. |  |
| 5 | Определить порядок сбора и обмена информаций при защите населения и территории от паводка, а также порядок оповещения и информирования населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с паводком на территории сельского поселения Узюково. Осуществлять постоянный мониторинг паводковой ситуации. | с.п. Узюково |  |  | В случае паводковой ситуации | Бугаец С.Д. Паримбекова А.Н. |  |
| 6 | Разработать и утвердить планы аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с паводком, а также поддержания общественного порядка при их проведении на территории сельского поселения Узюково | с.п. Узюково |  |  | В случае паводковой ситуации | Бугаец С.Д. Паримбекова А.Н. |  |
| 7 | Определить места эвакуации людей и крупно-рогатого скота из районов возможного подтопления территорий, домов на территории сельского поселения Узюково. Подготовить памятки по действиям населения при угрозе ли возникновении чрезвычайной ситуации. | с.п. Узюково |  |  | В случае паводковой ситуации | Бугаец С.Д. Паримбекова А.Н. |  |
| 8 | Осуществлять контроль состояния дорожной инфраструктуры, объектов жизнеобеспечения и коммуникаций, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по обеспечению их надежного функционирования на территории сельского поселения Узюково. При необходимости организовать маршруты для транспорта взамен подтопленных участков дорог. | с.п. Узюково |  |  | На период паводка | Бугаец С.Д. Паримбекова А.Н. |  |
| 9 | Проверить техническую готовность всех зданий, сооружений, местных коммуникаций на подверженных паводку территориях и при необходимости выполнить работы по снижения возможного материального ущерба на территории сельского поселения Узюково. Особое внимание обратить на потенциально опасные объекты и объекты жизнеобеспечения населения. |  | с.п. Узюково | На период паводка |  |  | Представитель администрации с.п. Узюково |  |
| 10 | Создать аварийные бригады и обеспечить их готовность к работе по ликвидации отдельных сооружений, укреплению и защите жилых домов, систем тепло-, водо-, электроснабжения, инженерных коммуникаций, подсыпке гребней оградительных дамб, автодорог и других объектов на территории сельского поселения Узюково. |  | с.п. Узюково | На период паводка |  |  | Бугаец С.Д. Паримбекова А.Н. |  |
| 11 | Подготовить оборудование для откачки грунтовых и поверхностных вод из подвалов, погребов, выгребных ям на территории сельского поселения Узюково. |  | с.п. Узюково | 15.03.2025 |  |  | Представитель СРС - Белов В.В. |  |
| 12 | Организовать постоянное наблюдение за подъемом уровня воды на водоемах и своевременное доведение обстановки до Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Узюково. |  | с.п. Узюково | Март-май 2025 |  |  | Представитель СРС - Белов В.В. |  |
| 13 | Своевременно информировать Противопаводковую комиссию администрации Ставропольского района |  | с.п. Узюково | Март-май 2025 |  |  | Представитель администрации с.п. Узюково |  |
| 14 | Организовать круглосуточное дежурство в администрации с.п. Узюково в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках с предоставлением в МКУ «Службы экстренного реагирования муниципального района Ставропольский Самарской области» графиков и списков должностных лиц (с указанием номеров телефонов для своевременного информирования служб и должностных лиц). |  | с.п. Узюково | На период паводка |  |  | Представитель администрации с.п. Узюково |  |
| 15. | Иметь в наличии резервные источники электроснабжения, пожарные мотопомпы, запас ГСМ, запас электрокабеля, электрических проводов, а также иметь заключенные договора со специализированными организациями на привлечение транспорта, обеспечение питанием в пунктах временного размещения граждан,на случай ухудшения паводковой ситуации, возникновения угрозы ЧС и других аварийных ситуаций на территории сельского поселения Узюково |  | с.п. Узюково | 15.03.2025 |  |  | Представитель администрации с.п. Узюково |  |
| 16. | Провести очистку сбросных каналов, водопроводных труб, обеспечить наличие помп для откачки |  | с.п. Узюково | 15.03.2025 |  |  | Представитель администрации с.п. Узюково |  |