РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЗЮКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025 г.							                            № 27

О подготовке сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области к отопительному периоду в осенне-зимний период 2025-2026 годов»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Самарской области от 27.02.2025 № 63 «О создании межведомственного штаба по мониторингу и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Самарской области к работе в отопительный период»,  а также с целью обеспечения  устойчивой работы объектов жизнеобеспечения сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский самарской области в осенне-зимний период 2025-2026 годов, администрация сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1..Утвердить:

1.1.Состав комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону в осенне-зимний период 2025-2026 годов на территории сельского поселения Узюково, согласно приложению №1;

1.2. Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону в осенне-зимний период 2025-2026 годов на территории сельского поселения Узюково,  согласно приложению №2;

1.3. Перечень потребителей тепловой энергии сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области, согласно приложения № 3;

1.4. Перечень мероприятий  по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону в осенне-зимний период 2025-2026 годов на территории сельского поселения Узюково, согласно приложению №4;

1.5. Форму акта проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г., согласно приложения № 5;

1.6. Паспорт готовности к отопительному сезону 2025-2026г.г., согласно приложения № 6;

1.7. Форма перечня замечаний к выполнению требований по готовности или невыполнению требований по готовности к акту, согласно приложения № 7;

1.8. График проведения проверок готовности к отопительному сезону, согласно приложения № 8.

2. Задействовать в подготовке жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы  сельского поселения Узюково к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов следующие организации:

а) государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской 	области  средняя общеобразовательная школа Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ   с.Узюково) ;

б) Дом Культуры сельского поселения Узюково;

в) Администрацию сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области.

3. Рекомендовать организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить качественную подготовку жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) и социальной сферы сельского поселения Узюково к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в соответствии со следующими правовыми актами:

1) Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 (далее – Правила оценки готовности к отопительному периоду),

2) Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», утвержденные Приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203 «Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

4. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления,  завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы до 01.09.2025 г.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Узюково» и на официальном сайте сельского поселения Узюково http://www.uzukovo.stavrsp.ru.

6.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Узюково 		                                                     С.Д. Бугаец

Приложение № 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Узюково

муниципального района

Ставропольский Самарской

области

от  16.04.2025    №27

СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
| --- | --- |
| Бугаец Сергей Данилович | Глава поселения, председатель комиссии |
| Белов Василий Викторович | мастер участка ЖКХ сельского поселения Узюково, заместитель председателя комиссии |
| Артеменко С.В. | Ведущий специалист – секретарь комиссии |
| Члены комиссии |  |
| Клокова О.И. | Председатель собрания представителей сельского поселения Узюково(по согласованию) |
| Лазенин К.Н. | Депутат сельского поселения (по согласованию) |
| Другова В.В. | Депутат сельского поселения (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Узюково

муниципального района

Ставропольский Самарской

области

от  16.04.2025    №27

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону в осенне-зимний период 2025-2026 годов

I . Положение о работе комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов социальной сферы сельского поселения Узюково

1. Комиссия по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее - Комиссия) является координационным  органом, созданным для обеспечения  согласованности действий социальной сферы и осуществления контроля за ходом подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период, учреждений и администрации сельского поселения Узюково.

2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными  органов Самарской области,  постановлениями и распоряжениями Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области и сельского поселения Узюково, регулирующими отношения в сфере проверки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период, а также настоящим Положением.

- Основными задачами Комиссии являются:

-- координация деятельности объектов социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные и дошкольные учреждения)  по подготовке к работе в осенне-зимний период;

- осуществление контроля за ходом подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

- внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки объектов социальной сферы сельского поселения к работе в осенне-зимний период.

- Комиссия  осуществляет следующие функции:

а) анализирует,  оценивает и контролирует  ход подготовки объектов  социальной сферы в зимних условиях, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств;

б) осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в зимних условиях  объектов социальной сферы, в том числе с выездом на места;

в) вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования объектов социальной сферы и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения;

г) осуществляет контроль за созданием запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов;

5) рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, проводят осмотр объектов проверки.

- Комиссия для осуществления возложенных на неё задач имеет право в установленном порядке:

    - заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, учреждений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

    - запрашивать в установленном порядке информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

    - привлекать для участия в работе Комиссии представителей заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

- Состав Комиссии утверждается постановлением  Администрации сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области.

- Председатель комиссии:

а) несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на комиссию;

б) утверждает план работы комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений;

в) распределяет и утверждает обязанности между членами Комиссии.

6. Заместитель Председателя Комиссии:

- исполняет обязанности Председателя Комиссии при его отсутствии;

- несет персональную ответственность за выполнение подготовки объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

7. Секретарь Комиссии:

- осуществляет ведение протокола заседания, подготовку планов работы Комиссии;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы Комиссии.

8. Члены Комиссии:

- выходить с инициативой о проведении заседания Комиссии после согласования тематики и срока проведения с Председателем Комиссии;

- выходить с инициативой о включении вопросов в повестку дня заседания Комиссии;

- высказывать особое мнение по обсуждаемым вопросам повестки дня и требовать его оформления в протоколе заседания Комиссии.

9. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем комиссии.

10. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, в его отсутствие – его заместитель.

11. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.  Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

12. Решения комиссии принимаются  большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путём открытого голосования. В случае равенства  голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

13. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем.

II. Порядок работы комиссии по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области.

  - При оценке готовности к отопительному периоду Комиссия строит свою работу в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», Приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» и другими нормативными актами.

2.2. Перечень потребителей тепловой энергии, проверяемых Комиссией при оценке готовности к отопительному периоду сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области, указан в приложении № 3.

2.3. Сроком начала работы Комиссии считается первая дата, указанная в графике по проверке готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии  сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области (далее График), согласно приложения № 8.

2.4. Сроком окончания работы Комиссии считается дата оформления акта готовности к работе в осенне - зимний период.

2.5 Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения в следующие сроки:

- по объектам социальной сферы (лечебно-профилактические, школьные, и дошкольные учреждения) – 30 августа.

2.6. Организации предоставляют Комиссии результаты по готовности объектов проверки к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки данной организации, указанного в приложении № 7 к данной Программе:

- Приказ (Распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по готовности организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

-другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с нормативными правовыми актами, указанными в пункте 2.1 и в соответствии с требованиями указанными в главе III настоящей Программы.

2.7. Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы (указанные в п. 2.6), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

2.8  Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №5.

2.9.  При наличии у соответствующей комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.10. Акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период, выдача которых произведена в нарушение пункта 2.1 настоящей Программы, являются недействительными и подлежат отмене Комиссией.

2.11. При неготовности организации к работе в осенне-зимний период Комиссия оформляет  Акт и направляет его в соответствующую организацию для устранения выявленных недостатков. Дата повторного рассмотрения готовности организации к работе в осенне-зимний период устанавливается Комиссией.

2.12.  Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 6 и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный в Перечнем.

2.13. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

2.14.  Комиссия по итогам своей работы в срок до 1 октября оформляет Акт готовности к работе в осенне-зимний период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

3.1. Руководителям учреждений культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты населения при подготовке подведомственных объектов к новому учебному году и отопительному сезону рекомендуется устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, оконных и дверных заполнений, а также внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения.

3.2. Подготовке к зиме (проведение гидравлических испытаний, ремонт, поверка и наладка) подлежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в учреждения (системы отопления, вентиляции).

3.3. Тепловые пункты и узлы обеспечиваются средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.), техническими паспортами оборудования, режимными картами, журналами записи параметров, журналами дефектов оборудования.

3.4 Устройства газового хозяйства должны пройти наладку запорно-предохранительных клапанов и регуляторов давления на зимний период.

3.5  Вне отапливаемых помещениях в период подготовки к зиме следует проверить состояние и произвести ремонт изоляции труб водопровода и канализации, центрального отопления и горячего водоснабжения, утеплить противопожарный водопровод.

3.6 Продухи в подвалах и технических подпольях на зиму можно закрывать только в случае сильных морозов.

3.7 Готовность подведомственных объектов к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием:

- паспорта готовности образовательного учреждения к эксплуатации в зимних условиях;

- актов на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП) котельных и инженерного оборудования зданий;

-актов технического состояния и исправности работы противопожарного оборудования;

- обеспеченности топливом ведомственных котельных до начала отопительного сезона в соответствии с планом создания запасов топлива;

- актов о готовности к зиме подведомственных объектов, а также актов на испытания, промывку, наладку систем холодного, горячего водоснабжения и отопления, выданных энергоснабжающими организациями.

Приложение № 3

к постановлению Администрации

сельского поселения Узюково

муниципального района

Ставропольский Самарской

области

от 16.04.2025    №27

Перечень потребителей тепловой энергии сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Руководитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области | Безьянова Т.Г. |
| 2 | терапевтическое отделение ГБУЗ Ставропольское ЦРБ с.Узюково | Маляева Т.Г. |
| 3 | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области, с. Узюково, СПДС «Буратино» | Елизарова Ю.А. |
| 4 | МБУК «МДК» м.р. Ставропольский Дом культуры села Узюково | Сажнева О.Н. |
| 5 | МКД сельского поселения Узюково ул. Полевая, д. 12 | Фролова Т.В. |
| 6 | Администрация сельского поселения Узюково | С.Д. Бугаец |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

сельского поселения Узюково

муниципального района

Ставропольский Самарской

области

от 16.04.2025    №27

Перечень мероприятий по подготовке

объектов сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области к работе   в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов прошедшего отопительного сезона 2024-2025 и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2025-2026 | 18.04.2025 | Собрание представителей сельского поселения Узюково Администрация сельского поселения Узюково |
| 2. | Создание комиссии по подготовке к отопительному сезону 2025-2026. | 21.04.2025 | Администрация сельского поселения Узюково Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» |
| 3. | Подготовка паспортов готовности объектов к отопительному сезону | 30.06.2025 | По отдельным планам |
| 4. | Осмотр домов, оформление актов | 15.09.2025 | По отдельным планам |
| 5. | Проверка готовности тепловых сетей к отопительному сезону 2025 -2026 | 20.09.2025 | Администрация сельского поселения Узюково Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис», руководители учреждений, старшие по МКД |
| 6. | Проверка готовности источников теплоснабжения к отопительному сезону | 25.09.2025 | Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» |
| 7. | Принятие действенных мер по ликвидации имеющейся задолженности населения по платежам за жилищно-коммунальные услуги | Постоянно | Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» |
| 8 | Создание необходимых материально-технических резервов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы, комплектование, обучение, тренировка аварийно-спасательной бригады | До начала отопительного сезона | Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» |
| 9. | Организовать проведение энергетических обследований теплогенерирующего оборудования, экспертиз действующих нормативов, удельных расходов топлива, технологических потерь тепловой энергии и необходимого запаса теплоснабжающей организации | До начала отопительного сезона | Муниципальное предприятие муниципального района Ставропольский «СтавропольРесурсСервис» |
| 10. | Проработать вопрос о доставке и подключении на случай аварии внешнего источника энергоснабжения | до 01.09.2025 | Директор ГБОУ СОШ с.Узюково |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

сельского поселения Узюково

муниципального района

Ставропольский Самарской

области

от 16.04.2025    №27

Акт проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

_____________________                                            «____»___________20___ г.

(место составления акта)                                       (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду с «____»__________20___г. по с «____»__________20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________________________________

__________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. __________________________________________________________________

2._________________________________________________________________

3._________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

Представитель _______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя. В результате проверки установлено:

- Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

__________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

- Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

__________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3) Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов)

__________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4) Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

__________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5) Приборы учета тепловой энергии

__________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве ______ шт.)

6) Автоматические регуляторы на систему отопления горячего водоснабжения

__________________________________________________________________

(в исправном/неисправном состоянии)

7)Паспорта на тепловые пункты

__________________________________________________________________

(в наличии/отсутствуют)

8) Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией_______________________________________________________

(отсутствуют/имеются)

9) Оборудование тепловых пунктов___________________________________________________________

(плотное/неплотное)

10)Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов_________________________________________________________

(установлены/неустановленны)

11) Задолженность за поставленную энергию (мощность), теплоноситель

__________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

12) Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок

__________________________________________________________________

(предоставлен/не предоставлен)

13) Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность

__________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Представитель______________________/_______________________________

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________

(готовность/не готовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ___/_____гг.

Председатель комиссии: _________________/_____________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _________/___________________________

(подпись)                         (расшифровка подписи)

Приложение № 6

к постановлению Администрации

сельского поселения Узюково

муниципального района

Ставропольский Самарской

области

от 16.04.2025    №27

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ______/______г.г.

Выдан_____________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1._________________________________________________________________

2._________________________________________________________________3._________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________________

№__________________

_____________________/_____________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,

образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к

отопительному периоду)

Приложение № 7

к постановлению Администрации

сельского поселения Узюково

муниципального района

Ставропольский Самарской

области

от 16.04.2025    №27

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или невыполнению требований по готовности к акту

№___ от «____» _____________20___г.

проверки готовности к отопительному периоду.

1._________________________________________________________________

Срок устранения-_____________________

(дата)

2._________________________________________________________________

Срок устранения-_____________________

(дата)

3._________________________________________________________________

Срок устранения-_____________________

(дата)

Приложение № 8

к постановлению Администрации

сельского поселения Узюково

муниципального района

Ставропольский Самарской

области

от 16.04.2025    №27

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду

| № п/п | Наименование предприятий, организаций и учреждений | Дата проведения проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области | 29.08.2025 |
| 2 | терапевтическое отделение ГБУЗ Ставропольское ЦРБ с.Узюково | 29.08.2025 |
| 3 | государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области, с. Узюково, СПДС «Буратино» | 29.08.2025 |
| 4 | МБУК «МДК» м.р. Ставропольский Дом культуры села Узюково | 29.08.2025 |
| 5 | МКД сельского поселения Узюково ул. Полевая, д. 12 | 29.08.2025 |
| 6 | Администрация сельского поселения Узюково | 29.08.2025 |